REPARTO DEFINITIVO PARA ESTE FIN DE SEMANA

El objetivo realista es que el lunes puedan demostrar los cuatro roles completos con datos simulados y flujo online/offline.

Reglas para no bloquearse

- Rocío no modifica features/verificacion.

- Manuel no modifica Asignador, Técnico, Sincronización ni Administración.

- No se cambia la estructura de las tablas existentes.

- No se renombran ni eliminan propiedades de DTO existentes.

- Si necesitan agregar un dato, debe ser nullable para no romper lo anterior.

- No se escribe en dbo.*.

- Las reglas no confirmadas se marcan como provisionales/configurables.

- Cada uno prueba y entrega su rama compilando.

- La integración final se realiza el domingo.

4. Tareas de Manuel: módulo Mecánico completo

Objetivo de Manuel

Convertir la pantalla provisional del Mecánico en un módulo funcional que permita tomar una solicitud, realizar el ensayo, calcular el resultado, finalizar la verificación y generar un informe basado en el documento real del Taller.

Su rama:

git fetch origin

git switch -c feature/manuel-mecanico origin/integration/v10-fin-semana

M1. Inicio del Mecánico

Reemplazar la pantalla provisional por un dashboard.

Debe mostrar:

- Solicitudes pendientes.

- Verificaciones en curso.

- Verificaciones completadas.

- Resultados CUMPLE.

- Resultados NO CUMPLE.

- Resultados INDETERMINADOS.

- Botón “Nueva verificación”.

- Botón “Verificaciones en curso”.

- Botón “Historial”.

- Botón “Informes”.

- Nombre del mecánico.

- Cierre de sesión

Criterio de aceptación:

- Al iniciar sesión como Mecánico ya no aparece el texto de pantalla provisional.

- Los contadores provienen del backend.

- La navegación funciona en Windows y Android.

M2. Bandeja de solicitudes

Construir o restaurar la bandeja.

Debe permitir:

- Mostrar solicitudes ODECO.

- Mostrar solicitudes LECTURA.

- Mostrar solicitudes REVISION si existen.

- Mostrar solicitudes QA-*.

- Buscar mientras escribe.

- Filtrar por origen.

- Filtrar por estado.

- Ver socio, CodCon, dirección, medidor, marca, motivo y fecha.

- Mostrar si la solicitud ya fue tomada.

- Impedir que dos mecánicos tomen la misma solicitud activa.

Acciones:

- “Ver detalle”.

- “Tomar verificación”.

Criterio de aceptación:

- QA-ODECO-01 aparece.

- Al tomarla se crea una fila en medidores.Verificaciones.

- Si intenta tomarla nuevamente, recibe un mensaje comprensible y no se duplica.

M3. Ficha base de verificación

Después de tomar la solicitud, mostrar:

- Usuario.

- Código/Conexión.

- Registro del socio.

- Dirección.

- Documento/RUC si existe.

- Marca.

- Serie.

- Capacidad nominal Q3.

- Tipo.

- Clase.

- Diámetro.

- Fecha de conexión o registro.

- Fecha y lugar de verificación.

- Tipo de ensayo.

- Motivo u observación que originó la revisión.

Debe cargar los datos institucionales automáticamente.

Criterio de aceptación:

- No obliga al mecánico a copiar datos que ya existen en SQL.

- Si falta un dato institucional, muestra “No registrado”; no se cae la pantalla.

M4. Participantes

Crear una sección editable para:

- Nombre.

- Cargo.

- Tipo de participante:

  - Personal COSAALT.

  - Técnico verificador.

  - Representante del usuario.

  - Otro.

- Agregar participante.

- Editar participante.

- Eliminar participante.

Criterio de aceptación:

- Los participantes quedan en medidores.ParticipantesVerificacion.

- Cerrar y volver a abrir la verificación conserva la lista.

M5. Formulario del ensayo

Campos necesarios según el informe:

- Condiciones del ensayo.

- Tipo de prueba: in situ, laboratorio u otro.

- Instrumento o banco utilizado.

- Identificación del banco.

- Trazabilidad/calibración.

- Capacidad nominal Q3.

- Tipo de caudal:

  - Q1 mínimo.

  - Q2 transición.

  - Q3 permanente.

  - Otro.

- Caudal del ensayo.

- Unidad del caudal.

- Primera lectura.

- Segunda lectura.

- Volumen registrado.

- Volumen patrón.

- Unidad del volumen.

- Fugas: sí/no.

- Tipo de fuga: visible/no visible.

- Observaciones.

Para el lunes, los campos que todavía no existan en la tabla pueden guardarse provisionalmente dentro de Condiciones u Observaciones, evitando cambiar todo el esquema a último momento.

Validaciones:

- Segunda lectura mayor o igual que primera.

- Volumen patrón mayor que cero.

- Caudal mayor que cero.

- No aceptar texto en campos numéricos.

- Mostrar unidad junto al dato.

- No permitir finalizar con campos esenciales vacíos.

M6. Cálculo automático

Implementar:

Vm = volumen registrado por el medidor

Vr = volumen patrón

Error (%) = ((Vm - Vr) / Vr) × 100

La aplicación debe mostrar:

- Volumen registrado.

- Volumen patrón.

- Diferencia.

- Error con signo.

- Error absoluto.

- Parámetro normativo utilizado.

- Límite permitido.

- Resultado.

Regla provisional:

Si no existe parámetro aplicable:

INDETERMINADO

Si valor absoluto del error <= límite:

CUMPLE

Si valor absoluto del error > límite:

NO CUMPLE

Importante:

- No usar “hay fuga = NO CUMPLE”.

- La fuga se registra separadamente.

- El resultado debe recalcularse cuando cambian valores.

- El parámetro usado debe guardarse en IdParametroNormativoAplicado.

- Una vez finalizada la verificación, se conserva el parámetro aplicado, aunque Administración cambie el catálogo.

M7. Revisión y finalización

Antes de finalizar, mostrar un resumen:

- Datos del socio.

- Datos del medidor.

- Participantes.

- Condiciones.

- Lecturas.

- Volúmenes.

- Caudal.

- Error.

- Fugas.

- Resultado.

- Observaciones.

Botones:

- “Volver a editar”.

- “Guardar borrador”.

- “Finalizar verificación”.

Al finalizar:

- Estado Completada.

- Resultado guardado.

- Fecha de finalización.

- Bloquear edición normal.

- Permitir corrección únicamente mediante acción explícita y dejando trazabilidad.

Para el lunes, si no alcanza el tiempo para la reapertura auditada, una verificación completada simplemente queda bloqueada.

M8. Informe técnico

Generar una vista previa basada en las fotografías.

Debe contener las 15 secciones enumeradas anteriormente.

Numeración provisional:

INF-VER-{AÑO}-{IdVerificacion}

Ejemplo:

INF-VER-2026-000025

Guardar en medidores.InformesVerificacion:

- IdVerificacion.

- NroInforme.

- FechaEmision.

- RutaPdf.

- Firmado.

- VersionInforme.

- Observaciones.

Debe permitir:

- Previsualizar.

- Generar PDF.

- Descargar/abrir PDF.

- Volver a generar una nueva versión sin borrar la anterior.

Para la presentación puede utilizar:

- Firmado = false.

- Nombre escrito del responsable.

- Espacio reservado para la firma.

No debe inventarse una firma digital.

M9. Historial del Mecánico

Mostrar:

- Verificaciones en curso.

- Completadas.

- Fecha.

- Socio.

- Medidor.

- Resultado.

- Error.

- Fugas.

- Número de informe.

- Estado del informe.

Filtros:

- Fecha.

- Estado.

- Resultado.

- Socio/CodCon.

- Serie.

- Búsqueda mientras escribe.

M10. Manejo de errores

Todos los errores deben verse con mensajes simples:

- “No se pudo conectar con el servidor”.

- “La solicitud ya fue tomada”.

- “No existe parámetro normativo para este caudal”.

- “Complete los campos obligatorios”.

- “No se pudo generar el informe”.

- “La VPN o la base institucional no están disponibles”.

No mostrar stack traces en Flutter.

M11. Pruebas que Manuel debe entregar

Manuel debe probar y documentar:

- Login Mecánico.

- Ver solicitud QA.

- Tomar solicitud.

- Evitar toma duplicada.

- Mostrar datos del socio.

- Guardar participantes.

- Guardar ensayo.

- Cerrar y recuperar el ensayo.

- Calcular el ejemplo 10,04 frente a 10,00.

- Obtener 0,4 %.

- Probar CUMPLE.

- Probar NO CUMPLE.

- Probar INDETERMINADO.

- Registrar fuga sin alterar automáticamente el resultado.

- Finalizar.

- Generar PDF.

- Abrir PDF.

- Verlo en historial.

- Verificarlo desde Administración.

- Probar Windows y Android.

Antes de entregar:

dotnet build

flutter analyze

Resultado de su rama:

- Módulo Mecánico navegable.

- Backend compilando.

- Frontend compilando.

- PDF de ejemplo.

- Capturas de pruebas.

- Sin cambios en Asignador/Técnico.

5. Tareas de Rocío: Asignador, Técnico, Administración y entrega

Rama de chio:

git fetch origin

git switch -c feature/rocio-estabilizacion-v10 origin/integration/v10-fin-semana

R1. Instalar y validar V10

- Ejecutar dotnet build.

- Ejecutar flutter pub get.

- Ejecutar flutter analyze.

- Ejecutar scripts QA.

- Confirmar los cuatro usuarios.

- Confirmar las 20 solicitudes QA.

- Confirmar /api/health.

No continuar si el proyecto no compila.

R2. Asignador completo

Probar y corregir:

- Dashboard.

- Conteos.

- Solicitudes ODECO.

- Solicitudes LECTURA.

- Solicitudes QA.

- Búsqueda mientras escribe.

- Selección múltiple.

- Orden manual.

- Orden sugerido.

- Asignar a un técnico.

- Asignarse a sí misma.

- Confirmación visual.

- Técnico con ruta pendiente no disponible.

- Ruta de ayer visible.

- Monitoreo de todos los técnicos.

- Porcentaje de avance.

- Detalle de las paradas.

- Actualización después de sincronizar.

Criterio final:

- Crear una ruta.

- Cerrar sesión.

- Entrar como Técnico.

- Ver exactamente esa ruta.

- Realizar un punto.

- Volver como Asignador.

- Ver el avance actualizado.

R3. Técnico online

Probar:

- Descarga de recorrido.

- Apertura de paradas.

- Datos correctos del socio.

- Lectura obligatoria.

- Motivo obligatorio.

- Medidor retirado.

- Búsqueda incremental del medidor nuevo.

- Solo medidores libres.

- Lista alfabética.

- Cinco resultados visibles y desplazamiento.

- Fotos opcionales.

- Guardado.

- Sincronización.

- Progreso.

- Historial.

- No duplicación.

R4. Técnico offline

Flujo exacto:

- Entrar conectado.

- Descargar ruta.

- Abrir una parada.

- Detener la API.

- Confirmar que la ruta sigue visible.

- Completar trabajo.

- Guardarlo localmente.

- Cerrar y abrir la aplicación.

- Confirmar que continúa pendiente.

- Reiniciar API.

- Sincronizar.

- Confirmar que desaparece de pendientes.

- Verificar SQL.

En Android, después repetir apagando Wi-Fi/datos, manteniendo la VPN de la computadora cuando la API vuelva a necesitar SQL.

R5. Administración

Probar cada opción:

- Dashboard.

- Usuarios.

- Crear usuario QA.

- Editar.

- Desactivar/activar.

- Catálogo de marcas.

- Catálogo de motivos.

- Parámetros normativos.

- Solicitudes.

- Buscar QA-ODECO-01.

- Recorridos.

- Avance.

- Sincronización.

- Movimientos.

- Detalle del cambio.

- Histórico.

- Verificaciones.

- Informes.

- PDF.

- Excel.

No modificar las reglas mecánicas mientras Manuel trabaja. Administración solamente debe mostrar correctamente lo que el backend devuelva.

R6. Datos QA y limpieza

Responsabilidad de chio:

- Mantener scripts 10, 11 y 12.

- Verificar que 12 elimine únicamente QA.

- No tocar dbo.*.

- No tocar cosaaltunoprueba.

- Preparar un ciclo limpio para la presentación.

- Dejar usuarios y contraseñas documentados.

- Guardar consultas SQL de comprobación.

R7. Android real

Probar al menos en un celular:

- Instalación.

- Login.

- Conexión con API mediante IP de la computadora.

- Permiso de cámara.

- Permiso de ubicación.

- Fotos.

- Rotación.

- Teclado.

- Scroll.

- Guardado local.

- Sincronización.

- Cierre y reapertura.

- Trabajo sin Wi-Fi.

La URL será:

http://IP_DE_TU_COMPUTADORA:5034

No localhost desde el celular.

También deben estar:

- Celular y computadora en la misma red.

- Firewall permitiendo puerto 5034.

- API escuchando en 0.0.0.0:5034.

R8. Entrega del domingo

Chio prepara:

- Merge de ambas ramas.

- Resolución de conflictos.

- Build final backend.

- Analyze final Flutter.

- Ciclo E2E completo.

- APK final.

- ZIP del código.

- Documento de BD.

- Guía de prueba.

- Usuarios QA.

- Guion de presentación.

- Copia limpia de datos para el lunes.

6. Orden del fin de semana

Sábado

| Rocío | Manuel |
| --- | --- |
| Integrar y compilar V10 | Restaurar Mecánico M1–M5 |
| Cargar QA | Dashboard y bandeja |
| Probar Asignador | Ficha y participantes |
| Probar Técnico online/offline | Formulario del ensayo |
| Corregir Admin | Implementar fórmula M6 |

Domingo en la mañana

| Rocío | Manuel |
| --- | --- |
| Android real | Resultado y finalización |
| Sincronización | Informe y PDF |
| Administración completa | Historial |
| Exportaciones | Pruebas mecánicas |

Domingo en la tarde

- Manuel sube su rama.

- Tú subes la tuya.

- Fusionan en integration/v10-fin-semana.

- Compilan.

- Cargan QA limpio.

- Ejecutan el flujo de cuatro roles.

- Corrigen únicamente errores bloqueantes.

- Generan APK.

- Preparan la presentación.

7. Qué se deja para después del lunes

No gasten este fin de semana en:

- JWT real.

- Auditoría avanzada.

- SignalR.

- Cancelación/reasignación compleja.

- Reserva distribuida de medidores.

- Optimización para miles de solicitudes.

- Firma digital certificada.

- Actualización automática de Manantial.

- Despliegue productivo definitivo.

Para el lunes importa que el flujo demostrable funcione completo, sea estable y no modifique incorrectamente la base institucional. Aunque si tienen tiempo, sería ideal implementarlo.